| RED. BROJ | EV. BROJ NABAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA | RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONA-ČNOG IZVRŠE-NJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1/2010 | Uređenje podova matične škole | Otvoreni postupak javne nabave | 8. 7. 2010. | 89.592,00kn | 30 kalendarskih dana | Bonac d.o.o. 42204 Turčin Donji Kneginec Braće radića 1 | 18. 9. 2010. | 89.592,00 kn |
| 2. | 2/2010 | Nabava peći za centralno grijanje | Nabava male vrijednosti | 7. 9. 2010. | 66.225,99 kn | 30 kalendarskih dana | TERMOCENTAR d.o.o. 47250 Duga Resa, Stara cesta 77 | 15. 12. 2010. | 66.225,99 kn |
| 3. | 1/2011 | Zamjena vodovodnih i kanalizacijskih cijevi | Nabava male vrijednosti | 3. 6. 2011. | 64.787,10 kn | 30 kalendarskih dana | TEHNOVOD 47250 Duga Resa Trg hrvatsklih mučenika 15 | 20. 6. 2011. | 64.787,10 kn |
| 4. | 2/2011 | Nabava peći za centralno grijanje | Nabava male vrijednosti | 20. 6. 2011. | 66.546,34 kn | do 31. 8. 2011. | TERMOCENTAR d.o.o. 47250 Duga Resa Stara cesta 77 | 20. 7. 2011. | 66.546,34 kn |
| 5. | 3/2011 | Uređenje dvorišta matične škole | Nabava male vrijednosti | 27. 6. 2011. | 52.000,00 kn | do 31. 8. 2011. | ARKADA d.o.o. 47250 Duga Resa Kolodvorska 1A | 4. 7. 2011. | 52.000,00 kn |
| 6. | 01/2011 | Izrada idejnog projekta trodijelne školske športske dvorane | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | 6. 12. 2011. | 78.000,00 kn | 45 kalendarskih dana | A.C.M. projektni biro d.o.o. 47000 Karlovac Jurja Haulika 20/b |  | 78.000,00 kn |
| 7. | 1/13 | Uređenje predvorja matične škole | Nabava male vrijednosti | 1.7. 2013. | 59.999,00 kuna | 30 dana | Tehnovod, Trg hrvatskih mučenika 15, Duga Resa | 1.8.2013. | 59.999,00 kuna |
| 8. | 2/13 | Izrada projektne dokumentacije za dvoranu | Otvoreni postupak javne nabave | 18.10.2013. | 186.000,00 kuna | 90 radnih dana | Arhingtrade d.o.o., Gajeva 47, Zagreb |  |  |
| 9. | 1/15 | Opločavanje stubišta i izrada ograde na stubištu | Nabava male vrijednosti | 10.7.2015. | 55.000,00 kuna | 30 dana | Bravarija Vukmanić, Stara Cesta 71, Duga Resa | 9.9.2015. | 55.000,00 kuna |
| 10. | 1/16 | Opločavanje hodnika škole | Nabava male vrijednosti | 12.12.2016. | 3.271,88 kuna | 15 dana | Keramičarski obrt Ivšić Vlado, Dubrovčani 1, Duga Resa | 23.12.2016. | 3.271,88 kuna |
| 11. | 5/17 | Ugradnja inox dimnjaka i izoliranih dimovodnih spojnih cijevi | Jednastavna nabava | 19.4.2017. | 39.280,00 kn | 15 dana | Termocentar d.o.o., Stara cesta 77, Duga Resa | 25.4.2017. | 39.280,00 kn |